# Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

## Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04(Thiếu chức năng), PBI-05(Chưa review chéo, testing) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập SĐT/đường link lạ -> Nhận cảnh báo kèm lý do -> Xem cách xử lý hoặc Gửi báo cáo số/link đáng ngờ. Người demo: Dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - “Anh chị/cô cảm thấy thế nào về mức độ rõ ràng của các cảnh báo khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link?” - “Khi gặp tình huống khẩn cấp, các tính năng hiện tại đã hỗ trợ đủ cho thao tác của mình chưa và anh chị có cần thêm luồng hỗ trợ nào khác không?” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Nhận xét: PO không phải là người trực tiếp show sản phẩm và PBI-04, PBI-05 chưa hoàn tất DoD nên không được giới thiệu là đã hoàn thành. Cách sửa: Dev là người trực tiếp demo các PBI đạt chuẩn DoD, chỉ rõ trạng thái thực tế của PBI-04 và PBI-05. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Nhận xét: Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm với Stakeholders, không phải buổi báo cáo công việc của từng Dev. Cách sửa: Scrum Team cùng Stakeholders thảo luận về sản phẩm, cho phép Stakeholders trải nghiệm hoặc xem demo tương tác và thu thập Feedback. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Nhận xét: Scrum Master không phải là người chốt. Cách sửa: PO lắng nghe, nhận góp ý từ Stakeholders và là người chịu trách nhiệm, cập nhật Product Backlog cho các Sprint tiếp theo. |

## Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận Product Backlog để PO đánh giá tính khả thi và độ ưu tiên cho các kế hoạch sản phẩm trong tương lai; không hứa hẹn đưa vào làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Đây là lỗi giao diện/trải nghiệm trên PBI-02. PO ghi nhận và chuyển ngay cho Dev đưa vào Product Backlog hoặc chỉnh sửa sớm để đảm bảo chất lượng. |